## Slide 1
Värdera individer och interaktion, högre än processer och verktyg.
Värdera fungerande mjukvara, högre än omfattande dokumentation.
Värdera samarbete med kunden, högre än att förhandla kontrakt.
Värdera att reagera på förändringar, högre än att följa en uppgjord plan.
Att arbeta Agilt

## Slide 2
Att arbeta enligt Scrum

## Slide 3
Att arbeta enligt Scrum

## Slide 4
Att arbeta enligt Scrum

## Slide 5
Att arbeta Agilt

## Slide 6
Varför Scrum?
Produkten bryts ner i bitar (leveranser)
Tid bryts ner i bitar (sprintar)
Sortera bitarna i affärsnytta

## Slide 7: Varför Scrum?
Kvalitet

## Slide 8
Varför inte Scrum?
Organisationen är mogen
Ledningens ok
Beslut kan tas av PO och i gruppen
Rätt kompetens
  Utveckling
  Test
  Produktägare
  Scrummaster
Heltidsresurser
Scrumrum
Vilja att arbeta Scrum
Återkommer till detta längre fram…..

## Slide 9: Roller
Intressenter
Produktägare
Scrum Team
Scrummaster
utvecklare
testare
administratör
acceptanstest
Beställare
Chefer
Användare
arkitekt
4-9 personer

## Slide 10: Roller
Scrum Master
Stötta teamet
Stötta Produktägaren
Se till att metoder följs
Skydda teamet

## Slide 11: Roller
Produktägare
Krav
Beslut om datum och innehåll
Definierar och prioriterar
ProductBacklog
Accepterar och förkastar resultat

## Slide 12: Roller hos kund
Produktägare
SharePoint arkitekt
SharePoint administratör
Acceptanstest

## Slide 13: Product Backlog User Story
Som en <roll> vill jag <behov/önskan> för att <syfte>

## Slide 14: Sprint Backlog

## Slide 15: VIS Kravprocess den korta versionen
1. Skapa prototyper(bilder)
2. Skapa användningsfall
3. Lägg in i Product Backlog
Prioritera
tidsuppskatta
2
1
3

## Slide 16: SCRUM Sprint
Må | Ti | On | To | Fr | Må | Ti | On | To | Fr | Må | Ti | On | To | Fr
Sprint planering
Må 9 – 15
5-6 timmar
Sprint Demo 10:00-11:00
Sprint
Retrospective
Story time session
Pre-sprint
planning
Installation hos NLL
Daily Standup
08:30 varje morgon
Build #1
Build #...
Build #2

## Slide 17: Test i VIS
PBI
Med testbara acceptans kriterier
Integr. test i CS
Inst och Sprintdemo
Acceptanstest NLL
Utvecklare testar i egen miljö
Automat. regr.tester i CI
Installation i NLL Prod
Man. & Auto regr. Tester i CS
Verifiering av bygge i CI

## Slide 18
Varför inte Scrum?
Organisationen är mogen
Ledningens ok
Beslut kan tas av PO och i gruppen
Rätt kompetens
  Utveckling
  Test
  Produktägare
  Scrummaster
Heltidsresurser
Scrumrum
Vilja att arbeta Scrum
Allt ovan ok? då är det bara att köra.